# 프로젝트 킥오프 문서 (프로젝트 헌장)

| 프로젝트명 | 모두의 셔틀 앱기획 통한 cx 개선 | 작성일 | 2026.07.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀원 | 이혜원, 이하준, 김규비, 연희지, 김상철 |  |  |

## ① 프로젝트명 및 목표 (Goal)

무엇을, 왜 하는가?

+ 성공 기준: 무엇을 달성하면 프로젝트를 성공적으로 완수한 것이 되는지?

____________________________모두의셔틀 서비스의 기존의 시각화된 정보보다 더 시각화된 정보로 노선의 가치를 대중교통 대비 편익을 드러내는 작업, 성공기준은 기존보다 모두의셔틀 노선을 이용할 가치를 시각화된 정보로 느끼게 하는가 여부__________________________________

_______________________________________________________________

## ② 프로젝트의 업무 범위 (Scope)

할 것 / 하지 않는 것을 명시

| 할 것 (In-Scope) | 하지 않을 것 (Out-of-Scope) |
| --- | --- |
| - 기존에 시각화 되지 않았던 “노선의 대중교통 대비 편익”(시간, 금액 대비)을 시각화 - 기존에 시각화되지 않았던 전체 노선 정보를 접근가능하게 함 - 기존에 시각화되지 않았던 노선에 대한 추천 정보를 앱으로 시각화함 | -기존에 시각화 되지 않았지만, 해당 노선을 택시로 달렸을때의 편익 비교 |

## ③ 주요 일정 (Timeline)

마일스톤과 데드라인, 필요에 따라 WBS(Work Breakdown Sheet) 활용

| 마일스톤 | 날짜(YYYY.MM.DD) | 완료 여부 |
| --- | --- | --- |
| 팀빌딩 |  |  |
| 타깃하는 서비스 선정 | 2026.06.29.mon | 2026.06.29.mon |
| 타깃하는 장기목표 설정 | 2026.06.30.tue | 2026.06.30.tue |
| 타깃하는 sprint 설정 | 2026.06.30.tue | 2026.06.30.tue |
| 솔루션 스케치 | 2026.06.30.tue | 2026.06.30.tue |
| 스토리보드 작성 | 2026.07.01wed | 2026.07.01wed |
| 프로토타입 제작 | 2026.07.02.thu | 2026.07.02.thu |
| 타겟고객 인터뷰 및 검증 | 2026.07.03 fri. | 2026.07.03 fri. |

## ④ 역할 (R&R)

누가 무엇을 책임지는가?

+ 승인권자: 최종 결정은 누가 하는가?

| 이름 | 역할 / 책임 | 승인권자 여부 |
| --- | --- | --- |
| 이혜원 | 의사결정자 /팀리딩 | 최종의사결정권자 |
| 이하준 | 운영담당자 /전반적기록 |  |
| 김규비 | 연결담당자 |  |
| 연희지 | 디자인담당자1 |  |
| 김상철 | 디자인담당자 |  |

## ⑤ 용어 정의 (Definitions)

애매한 용어는 사전에 정의하여 불필요한 오해와 커뮤니케이션 비용(시간) 줄이기

| 용어 | 우리 팀의 정의 |
| --- | --- |